06.04.2017г. №4

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

БАЯНДАЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ТУРГЕНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ СЕЛА ТУРГЕНЕВКА

В связи с окончанием зимнего сезона, в целях повышения уровня благоустройства, санитарного благополучия села и прилегающих территорий, мест массового отдыха, а также привлечение жителей поселения к уборке территорий по месту жительства и работы руководствуясь ст.33,ст.48 Устава МО «Тургеневка»,

1.Организовать и провести на территории МО «Тургеневка» с 09 апреля по 08 мая месячник по благоустройству и санитарной очистке села Тургеневка.

2.Утвердить план мероприятий по улучшению санитарного состояния и благоустройства села Тургеневка (приложение №1)

3.Организовать вывоз бытового мусора с улиц, придомовых территорий и территорий общего пользования.

4.Рекомендовать руководителям предприятий и организаций различных форм собственности привести закрепленные и прилегающие территории в надлежащее санитарное состояние, обеспечить своевременный вывоз мусора.

5.Утвердить положение о проведении конкурса «Лучшая усадьба» на территории МО «Тургеневка»

6.Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в Вестнике МО «Тургеневка» и на сайте МО «Тургеневка» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

7.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава МО «Тургеневка»

В.В.Синкевич

Приложение №1

К распоряжению главы МО «Тургеневка»

От 06.04.2017 года №4

ПЛАН

Мероприятий по улучшению санитарного состояния и благоустройства села Тургеневка

| № | Мероприятия | Ответственные | Сроки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Совещание по утверждению плана работы по санитарной очистке и благоустройству села Тургеневка | Глава МО, руководители организаций и учреждений, депутаты Думы | До 10 апреля |  |
| 2. | Оформление и размещение (окно ДД ) красочной информации о начале месячника | Татаринова Н.В. | до 14 апреля |  |
| 3. | Организация и проведение конкурса на лучшее санитарное состояние дворов и придомовых территорий «Лучшая усадьба». Ознакомление населения с условиями проведения конкурса Подведение итогов провести на Дне Села (Положение прилагается) |  | июль |  |
| 4. | Проведение субботника по очистке территорий частного сектора, организаций и учреждений инфраструктуры МО | Администрация МО, руководители организаций учреждений | 22 апреля |  |
| 5. | Работы по приведению в надлежащее санитарное состояние обелиска воинам – освободителям. Побелка деревьев, устройство газонов и цветников | Администрация МО, работники ДД. | до 1мая |  |
| 6. | Уборка мусора на подъездных путях к месту свалки. (Хандабай, бывшая силосная яма) | Администрация МО | До 8 мая |  |
| 7. | Покраска стелы при въезде в с.Тургеневка | Администрация МО | До 1 мая |  |

Приложение №2

К распоряжению главы МО «Тургеневка»

От 06.04.2017 года №4

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении конкурса «Лучшая усадьба»

на территории МО «Тургеневка»

1.Цель конкурса.

Целью проведения конкурса «Лучшая усадьба» является повышение уровня благоустройства села Тургеневка.

Проводится среди населения села Тургеневка. Участниками конкурса могут стать любые жители частного сектора.

2.Организаторы конкурса.

2.1.Организацию.подготовку и проведение конкурса осуществляет администрация МО «Тургеневка».

Требования к оформлению территории усадьбы:

Содержание дома и придомовой территории в надлежащем санитарном состоянии в течение всего года. Поощряется использование современных дизайнерских приёмов (наличие цветников и других видов озеленения, использование инертных материалов(металла, дерева, камня и т.п.) Оценивается подбор цветов  по продолжительности цветения, оригинальности цветовой композиции. Для конкурса «Лучшая усадьба» обязательным является наличие номерного знака на доме и почтового ящика.

2.2.Для подведения итогов конкурса создана комиссия. Заседание комиссии считается правомочным, если на нём присутствуют не менее двух третей списочного состава. Решение комиссии принимается путём открытого голосования простым большинством голосов. По итогам заседания комиссии составляется протокол, который подписывается председателем и секретарём.

3. Порядок проведения конкурса

3.1.Комиссия организует специальный выезд по селу Тургеневка, делает фотосъёмки усадеб, определяет уровень оформления территории и называет победителя.

4.Награждение победителей конкурса.

4.1.По итогам конкурса определяются победители и награждаются ценными подарками:

Состав комиссии по подведению итогов конкурса «Лучшая усадьба»:

Тюшкевич В.В. – председатель комиссии

Члены комиссии:

Каябордина Н.В.

Татаринова Н.В.

Быцко О.Н.

Шкилевич М.И.